Analyse du projet : Assistant Comptable IA WhatsApp - Guinée

Ce qui est solide

- Canal WhatsApp : taux de pénétration élevé en Afrique de l'Ouest, zéro friction d'adoption

- MVP bien délimité : pas de feature creep

- Architecture technique cohérente avec le budget

Risques critiques à adresser maintenant

1. Monétisation non définie Aucun modèle de revenus dans le doc. Freemium ? Abonnement mensuel ? Sans ça, les 500 CHF disparaissent avant d'avoir validé quoi que ce soit.

2. WhatsApp Business API ≠ gratuit

- Meta exige un compte Business API (via BSP comme Twilio, 360dialog)

- Coût réel : 0.04–0.08 USD/conversation + frais BSP

- Avec 10 utilisateurs actifs → négligeable, mais ça monte vite

- Alternative gratuite à tester d'abord : WhatsApp Business App + webhook via Baileys (non officiel, risque de ban) ou Twilio sandbox pour le dev

3. Langue et contexte local

- Les messages seront en français guinéen, soussou, malinké, ou un mélange

- GPT-4 gère mal les mélanges linguistiques informels + montants mal formatés ("vente cinq cent mille francs riz")

- Tester impérativement avec de vrais messages avant de coder

4. Connectivité et format audio

- Whisper nécessite le téléchargement du fichier audio depuis WhatsApp

- Les audios WhatsApp sont en format .ogg/opus → compatible Whisper, mais à vérifier sur Railway

Budget 500 CHF : répartition réaliste sur 6 mois

| Poste | Coût estimé/mois | Total 6 mois |
| --- | --- | --- |
| Railway (backend) | 5–10 CHF | 30–60 CHF |
| Supabase (free tier) | 0 CHF | 0 CHF |
| OpenAI API (GPT-4o-mini + Whisper) | 10–30 CHF | 60–180 CHF |
| Twilio WhatsApp (sandbox → prod) | 0–20 CHF | 0–120 CHF |
| Domaine + misc | ~5 CHF | 30 CHF |
| Total |  | ~120–390 CHF |

GPT-4o-mini est ton choix, pas GPT-4. Suffisant pour l'extraction structurée, 10–20x moins cher.

Architecture : un ajout critique manquant

Ton flux ignore la gestion des erreurs de parsing. GPT va parfois mal interpréter un message. Il faut :

Message → GPT → JSON extrait

↓

Confiance < seuil ?

→ Demander confirmation à l'utilisateur

"Tu veux dire : Vente 500 000 GNF de riz ?"

→ OUI / NON avant d'enregistrer

Sans ça, la base de données se remplit de données corrompues silencieusement.

Ce qui manque au MVP pour être viable

- Rappels de crédits : "Mamadou te doit 300 000 GNF depuis 15 jours" → forte valeur perçue

- Onboarding WhatsApp : le premier message doit expliquer les commandes en 30 secondes

- Numéro de téléphone comme identifiant unique : déjà prévu, bien

Actions concrètes prioritaires

Cette semaine :

- Ouvrir un compte Twilio sandbox → tester l'envoi/réception WhatsApp

- Écrire 20 messages "réels" en français guinéen et tester l'extraction GPT-4o-mini → valider la faisabilité du NLP avant d'écrire une ligne de backend

- Définir le pricing : ex. 50 000 GNF/mois (~6 CHF) → 10 clients = 60 CHF/mois, rentable dès le départ

Semaine 2–3 : 4. Schéma Supabase + endpoint /webhook Express qui reçoit un message texte et retourne le JSON parsé 5. Intégrer Whisper uniquement après que le texte fonctionne

Ne pas faire maintenant :

- Dashboard admin (zéro valeur pour les 10 premiers clients)

- Gestion multi-langue proactive

Verdict

Le concept est viable et l'approche est bonne. Le vrai risque n'est pas technique — c'est de coder 3 mois avant de parler à un vrai grossiste guinéen. Valide le NLP avec de vrais messages d'abord, tout le reste est secondaire.

22.06.2026

Récap complet de ce qui tourne en production :

- Enregistrement ventes/dépenses/crédits/remboursements ✅

- Abréviations (vt, dp, cr, rb, bl, lc) ✅

- Bilan jour/mois ✅

- Solde par client ✅

- Liste de tous les crédits en cours ✅

- Commande d'aide ✅

- Rappels automatiques crédits à 7 jours ✅

- Message d'accueil nouveaux utilisateurs ✅

To do list pour la suite

- Dashboard admin simple — une page web pour voir tes utilisateurs, leurs transactions et crédits en temps réel. Utile quand tu commences à avoir des clients payants.

- Export CSV — commande WhatsApp "exporter mes données" qui génère un résumé des transactions du mois.

- Bilan hebdomadaire automatique — chaque lundi matin, envoyer automatiquement le bilan de la semaine à chaque utilisateur.

- Amélioration du NLP — tester plus de formulations terrain avec de vrais commerçants et corriger les cas qui échouent.

- Pricing et page de présentation — une page web simple (landing page) qui explique Bilan WA et permet aux intéressés de laisser leur numéro.